ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 «Разработка сценария внедрения программного продукта для рабочего места» Программный продукт: игра «Сапёр»

——————————————————————————

Участники: 
Киселев Фёдор
Голкина Анна 
Нарышкин Максим

——————————————————————————

## 1. Управление сроками проекта (Киселев)

## 1.1 Определение состава операций (Киселев)

- Подготовительный этап: проверка системных требований, анализ конфигурации, резервное копирование.

- Этап установки: копирование файлов, создание ярлыков, начальная настройка.

- Этап тестирования: проверка запуска, тестирование функций, учёт результатов.

- Этап ввода в эксплуатацию: обучение пользователя, передача инструкции.

## 1.2 Определение взаимосвязей операций (Нарышкин)

- Последовательная цепочка: подготовка → установка → тестирование → эксплуатация.

- Зависимости: тестирование только после установки; эксплуатация — после успешного тестирования.

## 1.3 Определение ресурсов операций (Киселев)

- Человеческие: администратор/разработчик для установки и тестирования; пользователь для обучения.

- Технические: ПК на Windows 10/11, Python в IntelliJ IDEA, PyInstaller 6.8.0, 500 МБ диска, Visual C++ Redistributable.

## 1.4 Определение длительности операций (Нарышкин)

- Подготовка: 1 час.

- Установка: 3 часа.

- Тестирование: 2 часа.

- Эксплуатация: 4 часа.

- Общая длительность: 10 часов.

## 1.5 Разработка расписания (Нарышкин)

- День 1: подготовка и установка.

- День 1–2: тестирование.

- День 2: ввод в эксплуатацию.

- День 3: фиксация отчёта.

## 1.6 Управление расписанием (Киселев)

- Мониторинг: фиксация результатов тестирования и отчёт о готовности.

- Корректировка: при рисках (несовместимость) — возврат к подготовке.

——————————————————————————

## 2. Управление стоимостью проекта (Голкина)

## 2.1 Стоимостная оценка

- Нулевые затраты: ручное внедрение без лицензий (бесплатная игра на Python).

## 2.2 Разработка бюджета расходов (Голкина)

- Генерация кода через Chat GPT: 0 рублей.

## 2.3 Управление стоимостью (Киселев)

- Контроль: отсутствие доп. затрат за счет ручного сценария.

- Оптимизация: использование существующего ПО (Windows, PyCharm).

——————————————————————————

## 3. Управление рисками (Киселев)

## Риски при внедрении продукта

- Несовместимость с ОС: минимизация — предварительная проверка Windows 10/11.

- Потеря файлов: резервное копирование каталога.

- Недостаточные права: корректировка доступа и ярлыков.

## Риски при создании

- Проблема при создании репозитория и запуска продукта.

## Риски после тестирования (Киселев)

- Непонимание интерфейса: обучение и инструкция пользователю.

- Сбои в эксплуатации: назначение ответственного за сопровождение.